端到端智能家居

对话意图识别系统

含本地 LLM 蒸馏 + ha-mcp 设备控制完整方案

技术设计文档  v3.1

| 文档版本 | v3.1（整合修订版） |
| --- | --- |
| 撰写日期 | 2026 年 4 月 |
| 核心内容 | NLU 主路 + 本地 LLM 兜底蒸馏 + ha-mcp 设备控制 |
| 适用范围 | 智能家居语音交互 / NLU / 本地 AI / HomeAssistant |
| ha-mcp 仓库 | github.com/homeassistant-ai/ha-mcp |
| 保密等级 | 内部资料，严禁外传 |

# 目录

# 1. 项目概述与系统定位

本文档描述端到端智能家居对话意图识别系统 v3.1 的完整技术方案，在前两版基础上新增 ha-mcp 设备控制执行层，形成从语音输入到设备动作的完整闭环：

v3.1 三大核心模块 模块一 NLU 意图识别：主路 TinyBERT 联合模型（< 50ms）+ 本地 LLM 兜底路（< 800ms） 模块二 本地 LLM 蒸馏：用智能家居场景数据蒸馏 Qwen2.5-7B，完全离线，零云端依赖 模块三 ha-mcp 执行层：通过 ha-mcp MCP Server 与 Home Assistant 通信，控制 50+ 设备类型

## 1.1 端到端数据流

用户说话 → ASR 转文字 → NLU 意图识别（主路 / 兜底） → 结构化 JSON 意图 → ha-mcp 工具调用 → Home Assistant REST/WebSocket → 设备执行 → 结果 TTS 播报。整条链路运行时完全本地，用户隐私数据不出局域网。

| 层级 | v1.0 | v2.0 | v3.1（本版） |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | ASR / 文本 | 无变化 | 无变化 |
| 理解层·主路 | TinyBERT 联合模型 | 无变化 | 无变化 |
| 理解层·兜底 | 云端 GPT-4 API | 本地蒸馏 Student-7B | 本地蒸馏 Student-7B（稳定） |
| 执行层 | 自研协议适配器 | 无变化 | 替换为 ha-mcp MCP Server |
| 学习闭环 | 日志→主路微调 | 双路飞轮 | 双路飞轮 + ha-mcp 执行反馈 |

## 1.2 设计原则

- 完全本地：语音、NLU、设备控制全链路不出局域网

- 运行时零云依赖：推理链路不调用任何外部 API；训练时 Teacher 重标注为可选离线批处理

- 协议标准：通过 MCP 标准协议与 Home Assistant 通信，天然兼容未来扩展

- 数据飞轮：ha-mcp 执行反馈（成功/失败）反哺 NLU 难例队列，持续提升

核心 KPI 目标 NLU 主路 Intent Accuracy > 95%，延迟 P99 < 50ms NLU 兜底路 Intent Accuracy > 91%，延迟 P99 < 800ms（GPU） ha-mcp 设备执行成功率 > 98%（在线设备），端到端响应 < 1200ms 全链路完全本地运行，用户数据零外传

# 2. 系统整体架构

## 2.1 分层架构

| 层级 | 模块 | 职责 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | ASR / 唤醒词 | 语音转文字、噪声过滤 | 网关 / 终端 |
| 感知层 | 用户画像 | 设备绑定、偏好 | 云端 / 网关缓存 |
| 理解层 | 预处理 | 分词、标准化、指代消解 | 网关 |
| 理解层 | 主路 NLU | TinyBERT 联合分类 + NER，置信度输出 | 网关 ONNX |
| 理解层 | 兜底路 NLU | Student-7B INT4，Grammar 结构化输出 | 边缘服务器 |
| 理解层 | DST | Redis 多轮对话状态跟踪 | 网关 Redis |
| 执行层 | ha-mcp Server | MCP 协议桥接，82 个 HA 工具 | 边缘服务器 |
| 执行层 | Home Assistant | 设备状态管理、自动化、协议适配 | 本地 HA 实例 |
| 设备层 | Matter / Zigbee / Wi-Fi | 各协议设备通信 | 物理设备 |
| 闭环 | 难例队列 + 增量训练 | 执行反馈→难例→蒸馏→OTA | 边缘服务器（离线） |

## 2.2 双路路由策略

置信度路由规则 置信度 ≥ 0.85 → 主路直接执行（目标 < 50ms） 置信度 0.60 ~ 0.85 → 主路执行 + 异步入难例队列 置信度 < 0.60 → 触发本地 Student-7B 兜底（目标 < 800ms） 兜底路置信度 < 0.65 → 触发澄清追问（DST 生成补全问题） 连续 3 次低置信 → TTS 主动请求用户重述

## 2.3 NLU → ha-mcp 接口约定

NLU 层输出标准 JSON，ha-mcp 适配器将其映射为 MCP 工具调用。两层通过内部 HTTP 接口解耦，NLU 层不感知底层 HA 协议：

# NLU 输出（标准 JSON） { "intent": "CONTROL", "sub_intent": "adjust_brightness", "slots": { "device_type": "灯", "location": "客厅", "attribute": "亮度", "value": "50", "value_unit": "%" }, "confidence": 0.94 } # ha-mcp 适配器将其转换为 MCP 工具调用 ha_call_service( domain="light", service="turn_on", entity_id="light.living_room_main", # 通过 ha_search_entities 查找 brightness_pct=50 )

# 3. 意图与槽位体系

## 3.1 意图分类

| 顶级意图 | 子意图示例 | 典型话语 | ha-mcp 对应工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROL | 开关/亮度/温度/颜色 | 把客厅灯调到 50% | ha_call_service (light/climate) |
| QUERY | 设备状态/用电量/传感器 | 现在客厅温度多少 | ha_get_entity / ha_get_history |
| SCENE | 回家/离家/睡眠/观影 | 打开回家模式 | ha_call_service (scene.turn_on) |
| SCHEDULE | 定时开关/倒计时 | 30 分钟后关空调 | ha_create_automation |
| AUTOMATION | 创建/修改/删除规则 | 温度超 28 度自动开空调 | ha_create_automation / ha_update_automation |
| SYSTEM | 重启/备份/更新 | 备份一下 HA | ha_create_backup |
| CHITCHAT | 闲聊/超范围 | 你好 / 今天天气 | 无（直接 TTS 回复） |

## 3.2 核心槽位与 ha-mcp 实体映射

| 槽位 | 类型 | 示例值 | ha-mcp 映射逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_type | 枚举 | 灯/空调/门锁 | ha_search_entities(query=device_type) |
| location | 枚举 | 客厅/卧室/全屋 | 过滤 area=location |
| attribute | 枚举 | 亮度/温度/颜色 | 映射为 HA service 参数 |
| value | 数值/字符串 | 50% / 26℃ / 暖白 | 作为 service_data 字段值 |
| entity_id | 字符串 | light.living_room | 直接传入 ha_call_service |
| scene_name | 字符串 | 回家模式 | ha_search_entities(domain=scene) |
| time_expr | 时间表达 | 30分钟后 | 转换为 HA automation trigger |

# 4. 主路 NLU 模型（TinyBERT 联合模型）

## 4.1 模型架构

| 组件 | 方案 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 编码器 | TinyBERT-6L 中文预训练 | < 50MB，推理 < 30ms（CPU） |
| 意图分类头 | 多标签 Softmax，Top-K | ~50 类，含置信度输出 |
| 槽位标注头 | BiLSTM + CRF | BIO × 9 槽位 = 19 标签 |
| 量化部署 | INT8 + ONNX Runtime | 延迟 -40%，内存 -60% |
| 置信度阈值 | 意图 softmax 最大值 | < 0.60 触发兜底路 |

## 4.2 与 ha-mcp 的 entity_id 对齐

主路模型输出的 device_type + location 槽位需与 HA 实体 ID 对齐。对齐策略：NLU 服务启动时从 ha-mcp 拉取全量实体列表并建立本地索引，利用模糊匹配将槽位值映射到实际 entity_id：

# 启动时拉取全量实体，建立本地索引 entities = await ha_mcp.call('ha_get_all_entities') entity_index = EntityFuzzyIndex(entities) # 内存索引，5 分钟刷新 # 映射示例 nlu_output = {'device_type': '灯', 'location': '客厅'} entity_id = entity_index.search( query=f"{nlu_output['location']}{nlu_output['device_type']}", domain='light' ) # 返回: 'light.living_room_main'

# 5. 本地 LLM 兜底路 · 蒸馏总方案

兜底路采用四阶段方案，将开源大模型蒸馏为专注于智能家居意图识别的本地垂直小模型，完全离线运行。

四阶段总览 阶段 A Teacher 数据生产 — 用云端大模型一次性生成 5 万条标注数据后完全离线 阶段 B Student 蒸馏训练 — Qwen2.5-7B LoRA 微调，软标签 + 硬标签联合损失 阶段 C 量化部署 — AWQ INT4（GPU）/ GGUF Q4_K_M（CPU），Grammar 强制 JSON 输出 阶段 D 持续迭代 — 难例挖掘（含 ha-mcp 执行失败反馈）+ 增量蒸馏 + Student 晋升

## 5.1 选型决策

| 决策点 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 基础模型 | Qwen2.5-7B-Instruct | 中文最优，指令跟随强，量化损失小（< 1%） |
| 微调方式 | LoRA（r=16, alpha=32） | 单卡可训，支持热更新，无需重新量化 |
| 量化格式 | AWQ INT4（GPU）/ GGUF Q4_K_M（CPU） | 精度-速度最优平衡 |
| 推理引擎 | vLLM（GPU）/ llama.cpp（CPU） | 原生支持结构化输出，延迟稳定 |
| 输出约束 | Grammar Sampling（GBNF / JSON Schema） | 100% JSON 合法，零后处理 |

## 5.2 阶段 A · Teacher 数据生产

### 数据规模规划

| 数据类型 | 来源 | 数量 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合成话语 | Teacher LLM 按意图生成 | 40,000 条 | 口语化、多样化、含省略倒装 |
| 真实日志脱敏 | 线上 ASR 输出去标识 | 5,000 条 | 真实分布，专家校验 |
| 边界负例 | Teacher 生成歧义/超范围 | 5,000 条 | 覆盖 CHITCHAT 和低置信场景 |
| 多轮对话链 | Teacher 模拟 3~5 轮 | 2,000 组 | 含指代消解和槽位继承 |
| ha-mcp 执行反馈 | 设备执行失败的话语 | 动态增加 | 最真实的错误分布 |

### Teacher Prompt 设计

system: 你是智能家居 NLU 数据生成器。根据意图和槽位定义，生成真实用户话语并返回严格 JSON。 要求：口语化、多样化，包含省略和模糊表达。confidence 字段必须真实反映语义清晰度。 user: 意图: CONTROL/adjust_brightness 槽位: device_type(灯) location(可选) attribute(亮度) value(数字+单位) 输出: [{"utterance":"...","intent":"...","sub_intent":"...", "slots":{...},"confidence":0.xx},...] (共 20 条)

自一致性过滤：同一话语发送 Teacher 三次，三次意图标注一致才保留（保留率约 85%）。过滤掉的 15% 标记为难例，下一轮生成更清晰同类话语替补。

## 5.3 阶段 B · Student 蒸馏训练

### 蒸馏损失函数

import torch.nn.functional as F def distill_loss(student_logits, teacher_logits, gold_ids, temperature=4.0, alpha=0.3): # 软标签 KL 散度 loss_kl = F.kl_div( F.log_softmax(student_logits / temperature, dim=-1), F.softmax(teacher_logits / temperature, dim=-1), reduction='batchmean' ) * (temperature ** 2) # 硬标签 SFT loss_sft = F.cross_entropy(student_logits, gold_ids, ignore_index=-100) return alpha * loss_kl + (1 - alpha) * loss_sft # LoRA 训练配置 LoraConfig(r=16, lora_alpha=32, target_modules=['q_proj','k_proj','v_proj','o_proj', 'gate_proj','up_proj','down_proj'], lora_dropout=0.05, task_type='CAUSAL_LM') # 单张 A100 40GB，5 万条数据，约 3~5 小时

### 训练数据格式

{"messages": [ {"role":"system","content":"你是智能家居 NLU 解析器。严格输出 JSON，不含其他内容。\n格式：{intent,sub_intent,slots,confidence}"}, {"role":"user","content":"把客厅灯调暗一点"}, {"role":"assistant","content":"{\"intent\":\"CONTROL\",\"sub_intent\":\"adjust_brightness\", \"slots\":{\"device_type\":\"灯\",\"location\":\"客厅\",\"attribute\":\"亮度\", \"value_direction\":\"decrease\"},\"confidence\":0.91}"} ]}

## 5.4 阶段 C · 量化与部署

| 场景 | 量化方案 | 显存/内存 | 延迟（7B） | 精度损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 GPU（RTX 4090 / A10） | AWQ INT4 + vLLM | 6GB VRAM | ~200ms | < 1% |
| 工控机 CPU（32GB RAM） | GGUF Q4_K_M + llama.cpp | 8GB RAM | ~600ms | ~1.5% |
| 高端网关（16GB RAM） | GGUF Q2_K + llama.cpp | 4GB RAM | ~1200ms | ~3% |
| 嵌入式 GPU（Jetson Orin） | TensorRT-LLM INT4 | 8GB VRAM | ~400ms | ~2% |

### Grammar Sampling 结构化输出

# vLLM Guided Decoding 方式（推荐） from vllm import LLM, SamplingParams sampling_params = SamplingParams( temperature=0.1, max_tokens=256, guided_decoding={"json": INTENT_JSON_SCHEMA} # 100% JSON 合法 ) # llama.cpp Grammar 方式 grammar = r""" root ::= object object ::= "{" ws intent-field "," ws sub-intent-field "," ws slots-field "," ws conf-field "}" intent-field ::= '"intent"' ws ":" ws '"CONTROL"' ¦ '"QUERY"' ¦ '"SCENE"' ¦ ... """

## 5.5 阶段 D · 持续迭代（含 ha-mcp 执行反馈）

ha-mcp 执行层的反馈是 v3.1 新增的核心数据来源：设备执行失败（实体未找到、服务调用错误）会将对应话语自动入难例队列，形成真实错误分布的训练数据：

# ha-mcp 执行失败回调 def on_execution_failure(nlu_result, ha_error): hard_example = { 'utterance': nlu_result['utterance'], 'nlu_output': nlu_result, 'ha_error': ha_error, # entity_not_found / service_error 'error_type': classify_error(ha_error), 'timestamp': now() } redis.rpush('hard_example_queue', json.dumps(hard_example)) # 每周处理一次：Teacher 重标注 → 增量蒸馏 → LoRA 热更新

| 难例来源 | 识别条件 | 处理策略 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主路低置信 | 0.60 ≤ conf < 0.85 | Teacher 重标注 → Student 训练集 | 中 |
| 兜底低置信 | conf < 0.70 | 人工 + Teacher 协同标注 | 高 |
| ha-mcp 执行失败 | entity_not_found / 403 | 回溯重标注 entity_id 映射 | 最高 |
| 用户主动纠错 | 否定词 + 重述 | 实时入队，Teacher 重解析 | 最高 |
| 设备状态验证失败 | 执行后状态未变化 | 标记为语义错误，重标注 | 高 |

# 6. ha-mcp 执行层

## 6.1 ha-mcp 概述

ha-mcp（homeassistant-ai/ha-mcp）是一个开源 MCP Server，提供 82 个工具，覆盖设备控制、状态查询、自动化管理、备份等全场景。系统通过 MCP 标准协议与 ha-mcp 通信，无需自研 Home Assistant 适配代码。

项目地址：  （stars 1.7k+，活跃维护）

## 6.2 ha-mcp 架构

| 核心组件 | 文件路径 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| HomeAssistantSmartMCPServer | src/ha_mcp/server.py | 主服务类，继承 FastMCP |
| HomeAssistantClient | src/ha_mcp/client/rest_client.py | REST API 通信（GET/POST 实体、服务调用） |
| HomeAssistantWebSocketClient | src/ha_mcp/client/websocket_client.py | WebSocket（实时状态、Config Flow、批量验证） |
| ToolsRegistry | src/ha_mcp/tools/registry.py | 动态工具模块发现与注册 |
| Settings | src/ha_mcp/config.py | Pydantic 配置管理，启动时校验 |

## 6.3 传输模式选择

| 模式 | 端口 | 适用场景 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| stdio | N/A | 本地桌面 AI（Claude Desktop） | mcp-proxy 桥接 stdio → HTTP |
| HTTP（ha-mcp-web） | 9583 | 网络访问、NLU 服务调用 | 推荐：内网直连，最低延迟 |
| SSE（ha-mcp-sse） | 8087 | 流式推送、Web 客户端 | 支持 Server-Sent Events |
| HA Add-on | 9583 | HA 原生集成，自动鉴权 | 无需配置 token，最简方案 |

本系统推荐使用 HTTP 模式（ha-mcp-web）：NLU 服务通过内网 HTTP 调用 ha-mcp，延迟最低，配置最简单。

## 6.4 82 个工具分类

| 类别 | 工具数 | 模块 | 主要工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搜索与发现 | 4 | tools_search.py | ha_search_entities（模糊搜索）, ha_get_all_entities, ha_deep_search, ha_overview |
| 服务控制 | 4 | tools_service.py | ha_call_service（核心）, ha_bulk_control, ha_list_services, ha_call_service_response |
| 实体管理 | 5 | tools_entities.py | ha_get_entity, ha_enable_entity, ha_rename_entity, ha_get_device_info |
| 自动化 | 3 | tools_config_automations.py | ha_create_automation, ha_update_automation, ha_delete_automation |
| 场景 | 3 | tools_scripts.py | ha_run_script, ha_list_scripts, ha_get_script |
| Helper 管理 | 15+ | tools_config_helpers.py | input_boolean, input_number, input_text, input_select, input_datetime |
| 仪表板 | 9 | tools_dashboards.py | ha_get_dashboard, ha_create_dashboard, ha_add_card |
| 区域与楼层 | 6 | tools_areas.py | ha_list_areas, ha_create_area, ha_assign_entity_to_area |
| 系统管理 | 10+ | tools_system.py | ha_get_version, ha_check_updates, ha_restart, ha_get_error_log |
| 备份 | 2 | backup.py | ha_create_backup, ha_restore_backup |
| HACS | 6 | tools_hacs.py | ha_search_hacs, ha_install_hacs_repository |
| 日历 | 3 | tools_calendar.py | ha_list_calendar_events, ha_create_calendar_event |

## 6.5 核心工具详解

### ha_search_entities — 模糊实体搜索

三级搜索策略：Levenshtein/Jaro-Winkler 模糊匹配 → 精确子串匹配 → 部分匹配兜底。支持自然语言查询如「kitchn ligt」自动匹配到 light.kitchen：

# 示例: NLU 输出 ‘客厅灯具’ → 查找对应 entity_id result = await ha_mcp.call('ha_search_entities', { "query": "客厅灯具", "domain": "light", "limit": 3 }) # 返回: [{entity_id:'light.living_room_main', name:'客厅主灯', area:'客厅'}]

### ha_call_service — 服务调用

通用服务执行接口，覆盖所有 HA 领域（light、climate、cover、switch、media_player 等）：

# 亮度调节 ha_call_service(domain='light', service='turn_on', entity_id='light.living_room_main', brightness_pct=50) # 空调温度设置 ha_call_service(domain='climate', service='set_temperature', entity_id='climate.bedroom_ac', temperature=26) # 场景激活 ha_call_service(domain='scene', service='turn_on', entity_id='scene.home_mode') # 批量控制（异步验证状态变化） ha_bulk_control(entity_ids=['light.room1','light.room2'], service='light.turn_off')

### ha_create_automation — 创建自动化

# NLU 解析《温度超过 28 度自动开空调》 ha_create_automation({ "alias": "高温自动开空调", "trigger": [{"platform": "numeric_state", "entity_id": "sensor.living_room_temperature", "above": 28}], "action": [{"service": "climate.turn_on", "entity_id": "climate.living_room_ac"}] })

## 6.6 安装与配置

### 方式一：HA Add-on（推荐）

无需配置 token，Add-on 通过 Supervisor API 自动获取认证，最简安装方式：

# 1. 在 HA 中添加自定义仓库 Settings > Add-ons > Add-on Store > … > Repositories https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp # 2. 安装 ha-mcp add-on，开启 # 服务自动运行在 localhost:9583 # 3. 在 NLU 服务中配置 HA_MCP_URL=http://homeassistant.local:9583

### 方式二：Docker 部署

docker run -d \ --name ha-mcp \ --restart unless-stopped \ -p 9583:9583 \ -e HOMEASSISTANT_URL=http://homeassistant.local:8123 \ -e HOMEASSISTANT_TOKEN=your_long_lived_token \ ghcr.io/homeassistant-ai/ha-mcp:latest

### 方式三：uvx 快速启动

HOMEASSISTANT_URL=http://homeassistant.local:8123 \ HOMEASSISTANT_TOKEN=your_token \ uvx ha-mcp # stdio 模式 # HTTP 模式（NLU 服务调用推荐） uvx ha-mcp[web] # 运行在 :9583

### Long-Lived Access Token 获取

# 1. 登录 HA 管理页面 http://homeassistant.local:8123/profile/security # 2. 滚动到 ‘长期访问令牌’ → 创建令牌 # 3. 复制令牌到环境变量 HOMEASSISTANT_TOKEN

## 6.7 工具模块过滤

通过 ENABLED_TOOL_MODULES 环境变量按需启用工具模块，减少 AI 上下文占用，提升响应速度：

# 仅启用设备控制相关工具（推荐最小化配置） ENABLED_TOOL_MODULES=tools_search,tools_service,tools_entities # 启用自动化管理 ENABLED_TOOL_MODULES=tools_search,tools_service,tools_config_automations # 全功能（默认） ENABLED_TOOL_MODULES=all # 内置 Preset ENABLED_TOOL_MODULES=automation # 自动化相关全部工具 ENABLED_TOOL_MODULES=helper # Helper 管理全部工具

# 7. NLU 与 ha-mcp 集成实现

## 7.1 意图到工具调用映射

| NLU 意图 | ha-mcp 工具调用链 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CONTROL/power | ha_search_entities → ha_call_service(turn_on/off) | 先查实体，再执行 |
| CONTROL/adjust | ha_search_entities → ha_call_service(set_value) | 值映射为 service_data |
| QUERY/status | ha_search_entities → ha_get_entity | 返回状态，TTS 播报 |
| QUERY/sensor | ha_get_entity(sensor.*) | 直接取传感器值 |
| SCENE/activate | ha_search_entities(domain=scene) → ha_call_service | 场景激活 |
| SCHEDULE/once | ha_create_automation(trigger=time_pattern) | 创建一次性自动化 |
| AUTOMATION/create | ha_create_automation | NLU 解析条件并构造 automation JSON |
| SYSTEM/backup | ha_create_backup | 系统备份，需权限确认 |

## 7.2 完整执行流程

async def execute_intent(nlu_result, context): intent = nlu_result['intent'] slots = nlu_result['slots'] # Step 1: 实体查找 if 'device_type' in slots: query = f"{slots.get('location','')}{slots['device_type']}" entities = await ha_mcp.call('ha_search_entities', {'query': query, 'domain': intent_to_domain(intent)}) if not entities: return ask_clarify(f'没有找到{query}，请确认设备名称') # Step 2: 构建 service_data service_data = build_service_data(intent, slots) # Step 3: 调用 ha_call_service result = await ha_mcp.call('ha_call_service', { 'domain': service_data['domain'], 'service': service_data['service'], 'entity_id': entities[0]['entity_id'], **service_data['params'] }) # Step 4: 验证执行（通过 WebSocket state_changed 事件） if result.get('success'): tts_reply(f'已执行：{format_action(slots)}') else: hard_example_queue.push(nlu_result, result['error']) tts_reply('操作失败，已记录与标过')

## 7.3 多轮对话与 DST 集成

DST（Redis）存储上下文，兜底路 Student 模型直接注入上下文到 System Prompt，实现指代消解；主路模型通过槽位继承逻辑处理省略：

# Student 模型 System Prompt 中注入 DST system_prompt = f"""你是智能家居 NLU 解析器，严格输出 JSON。 当前对话状态： - 第 {ctx.turn} 轮 - 上一意图：{ctx.last_intent} / 焦点设备：{ctx.last_device} - 已知 HA 实体：{', '.join(entity_names[:10])} 指代解析：‘它’‘这个’ = 已知焦点设备。 """ # 主路模型槽位继承逻辑 if 'location' not in slots and ctx.last_location: slots['location'] = ctx.last_location # 继承上一轮房间 if 'device_type' not in slots and ctx.last_device: slots['device_type'] = ctx.last_device # 继承焦点设备

# 8. 对话状态跟踪（DST）

## 8.1 Redis 状态结构

Key: session:{user_id} Fields (Hash): last_intent # 上一意图 last_device_id # 焦点设备 entity_id（来自 ha-mcp 执行结果） last_device_type # 焦点设备类型 last_location # 焦点房间 last_attribute # 焦点属性 last_ha_result # ha-mcp 最近执行结果（成功/失败） turn_count # 轮数 pending_slots # JSON：未填充槽位 TTL: 300 秒（5 分钟无操作自动清除）

## 8.2 典型多轮场景

| 场景 | 话语示例 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 指代消解 | 它的温度再调低 2 度 | DST 拉取 last_device_id 填充 entity_id |
| 槽位继承 | 卧室也开一下 | last_intent + last_attribute + new location |
| 追问补全 | 意图明确但值缺失 | TTS:要调到多少度？ |
| 意图修正 | 不对，我说的是卧室 | DST 更新 location，重新调用 ha-mcp |
| ha-mcp 失败后恢复 | 刷新一下，再尝试 | ha_search_entities 重新查找，重试执行 |

# 9. 工程实现与部署

## 9.1 完整部署拓扑

| 组件 | 部署位置 | 技术栈 | 资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASR 服务 | 网关 / 终端 | Whisper / 厂商 ASR SDK | CPU 2 核 |
| 主路 NLU | 家庭网关 | ONNX Runtime + TinyBERT INT8 | 内存 300MB |
| Student 推理服务 | 边缘服务器（GPU） | vLLM + Qwen2.5-7B AWQ INT4 | GPU 6GB |
| Student 推理服务（无 GPU） | 工控机 | llama.cpp + GGUF Q4_K_M | 内存 10GB |
| DST / Redis | 家庭网关 | Redis 7.x | 内存 256MB |
| ha-mcp Server | 边缘服务器 / HA Add-on | ha-mcp HTTP 模式（:9583） | 内存 256MB |
| Home Assistant | 本地服务器 / NUC | HA OS | 内存 4GB+ |
| 难例队列 | 边缘服务器 | Redis Streams | 内存 128MB |
| 增量训练（离线） | GPU 机器 / 云端 | PyTorch + PEFT | A100 × 1 |

## 9.2 ha-mcp 与 NLU 服务通信

# NLU 服务配置（内网直连 ha-mcp HTTP） HA_MCP_BASE_URL = 'http://homeassistant.local:9583' class HaMcpClient: async def call(self, tool_name: str, params: dict) -> dict: async with httpx.AsyncClient(timeout=5.0) as client: resp = await client.post( f'{HA_MCP_BASE_URL}/tools/{tool_name}', json=params ) return resp.json() async def get_entity(self, entity_id: str) -> dict: return await self.call('ha_get_entity', {'entity_id': entity_id}) async def call_service(self, domain, service, **kwargs) -> dict: return await self.call('ha_call_service', {'domain': domain, 'service': service, **kwargs})

## 9.3 容灾与降级

- ha-mcp 不可达 → 降级为直接调用 HA REST API（/api/services/{domain}/{service}）

- Student 服务超时（> 800ms）→ 降级为关键词规则引擎

- Redis 不可达 → 单轮无上下文运行，主路阈值临时降为 0.50

- ha-mcp 实体未找到 → TTS 询问用户确认设备名，同时入难例队列

- HA 重启期间 → ha-mcp 自动重连，队列化请求等待恢复

## 9.4 安全与权限

- Long-Lived Token 存储于边缘服务器环境变量，不写入代码库

- ha-mcp Add-on 模式：128-bit 熵路径 + Supervisor 自动鉴权，无需明文 Token

- ENABLED_TOOL_MODULES 最小权限原则：仅启用业务所需工具模块

- 破坏性操作（删除自动化、恢复备份）需用户二次确认，ha-mcp destructiveHint=true 标记

- 本地网络隔离：ha-mcp 仅监听局域网 IP，不暴露公网

## 9.5 增量更新流程

- 每周难例队列达到 1,000 条 → 触发增量蒸馏任务

- Teacher API 对难例批量重标注（约 2 小时，仅此步骤调用外部 API）

- LoRA 增量微调：新数据 + 10% 旧数据混合，约 1 小时

- 自动评测：Intent Acc 和 Slot F1 不低于当前线上版本

- OTA 推送新 LoRA Adapter（~200MB），服务热更新，零停机

- 观察 1 小时错误率，超基线 1.5x 自动回滚到前一版本

# 10. 数据策略与评估体系

## 10.1 数据规模规划

| 阶段 | 时间 | 主路训练数据 | Student 蒸馏数据 | 预期精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷启动 | 1~4 周 | 5,000 条人工标注 | 50,000 条 Teacher 合成 | 主路 88%，兜底 85% |
| 成长期 | 5~12 周 | +8,000 条难例（含 ha-mcp 反馈） | +10,000 条增量 | 主路 92%，兜底 90% |
| 稳定期 | 13 周+ | 持续反馈 | 持续增量 | 主路 95%+，兜底 93%+ |

## 10.2 评估指标体系

| 指标 | 主路目标 | 兜底路目标 | ha-mcp 层 | 监控频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intent Accuracy | > 95% | > 91% | — | 每日 |
| Slot F1 | > 0.92 | > 0.88 | — | 每日 |
| Task Success Rate | > 88% | > 82% | > 98%（在线设备） | 每周 |
| Latency P99 | < 50ms | < 800ms（GPU） | < 100ms（局域网） | 实时 |
| Fallback Rate | < 10% | — | — | 每日 |
| JSON Parse Rate | — | 100%（Grammar） | — | 实时 |
| HA Execution Failure | — | — | < 2% | 每日 |
| Entity Match Rate | — | — | > 99%（ha_search） | 每日 |

# 11. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Student 蒸馏精度不达标 | 高 | 中 | 增加数据量；调整温度和 alpha；降级 3B 模型 |
| ha-mcp 实体匹配失败 | 高 | 中 | 维护设备别名词典；ha-mcp 模糊搜索三级兜底 |
| HA 版本升级导致 API 变化 | 中 | 低 | ha-mcp 活跃维护（weekly release），跟踪 CHANGELOG |
| 本地 GPU 资源不足 | 高 | 低 | 预设 CPU 方案（GGUF），接受延迟 < 1500ms |
| Teacher API 成本过高 | 中 | 中 | 一次性生成离线，后续仅用于难例重标注（每周 < $5） |
| 新设备覆盖缺失 | 中 | 高 | ha-mcp ha_search_entities 自动发现；维护实时词表 |
| 模型更新回归 | 高 | 中 | 强制 A/B 测试；自动回滚；保留 3 个历史版本 |
| ha-mcp Token 泄露 | 高 | 低 | 仅内网访问；Add-on 模式无明文 Token；定期轮换 |

# 12. 实施路线图

| 阶段 | 时间 | 目标 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 主路 NLU | 第 1~4 周 | TinyBERT 上线，Intent Acc > 88% | ONNX 网关模型 + 规则兜底 |
| Phase 2 ha-mcp 集成 | 第 2~5 周 | ha-mcp 部署，基础设备控制可用 | ha-mcp Add-on + NLU 适配器 |
| Phase 3 Teacher 数据生产 | 第 3~6 周 | 5 万条蒸馏数据通过质量过滤 | 蒸馏数据集 v1.0 |
| Phase 4 Student 蒸馏 | 第 5~8 周 | 7B LoRA 微调，Intent Acc > 87% | Student-7B LoRA Adapter v1 |
| Phase 5 本地推理部署 | 第 7~10 周 | vLLM / llama.cpp 上线，Grammar 输出 | 兜底路推理服务 |
| Phase 6 DST 多轮 | 第 9~12 周 | 指代消解、槽位继承 | Redis DST + 上下文注入 |
| Phase 7 完整集成 | 第 11~14 周 | NLU + 兜底 + ha-mcp + DST 联调 | 完整系统 v3.1 |
| Phase 8 数据飞轮 | 第 13 周起 | ha-mcp 反馈闭环，首次 Student 晋升 | 增量蒸馏 MLOps 流水线 |

Phase 2 优先级说明 ha-mcp 集成提前到 Phase 2（与主路并行），原因： 1. ha-mcp 接入后可立即从执行反馈中获取真实难例数据，显著提升蒸馏数据质量 2. ha-mcp 安装简单（Add-on 一键安装），不阻塞 NLU 开发 3. 早期集成可验证 NLU 槽位设计与 HA 实体结构的匹配度

# 13. 本地化口径说明（运行时 vs 训练时）

本文档多处出现「完全本地」表述，需要精确区分两个不同语境，避免歧义：

口径定义 运行时本地（Runtime Local）：用户发出指令 → NLU 推理 → ha-mcp 执行，整条链路在局域网内完成，零云端 API 调用，用户隐私数据不出网络。这是「完全本地」的准确含义。 训练时批处理（Training Batch）：Teacher LLM 重标注难例是离线异步任务，可在非实时窗口（如每周凌晨）批量调用，与运行时完全隔离。该步骤调用外部 API，但不涉及用户隐私数据（仅传输脱敏后的 NLU 文本样本）。

| 维度 | 运行时（在线路径） | 训练时（离线路径） |
| --- | --- | --- |
| 是否调用外部 API | 否（100% 本地） | 是（Teacher 重标注，每周一次） |
| 用户数据是否外传 | 否 | 否（传输前去标识化） |
| 延迟要求 | < 1200ms（全链路） | 无（异步，数小时均可） |
| 网络依赖 | 仅局域网 | 需临时外网（可关闭） |
| 隐私风险 | 零 | 极低（脱敏文本） |

对外口径建议统一为：系统运行时完全本地，用户数据零外传；模型训练阶段可选择性调用外部 Teacher API 进行难例重标注，该过程使用脱敏数据，与用户隐私完全隔离，且在系统初期后可逐步替换为本地 Teacher（如本地部署的 Qwen-72B），最终实现全链路零外部依赖。

# 14. 控制指令幂等与重试设计

设备控制指令在网络抖动、超时重试或 DST 状态未及时更新时，可能被重复下发（如灯被连续 turn_on 两次、空调温度被设置两次），需在 ha-mcp 调用层增加幂等保护。

## 14.1 幂等键设计

每条控制指令生成全局唯一的幂等键（idempotency_key），在 Redis 中设置去重窗口（默认 30 秒），窗口内相同键的重复请求直接返回首次结果：

import hashlib, time, json def make_idempotency_key(user_id: str, intent: dict) -> str: # 包含: 用户ID + 意图 + 实体ID + 属性 + 目标值 # 不包含时间戳（防止时间偏差导致相同指令被认为不同） key_data = { 'user_id': user_id, 'entity_id': intent['slots'].get('entity_id', ''), 'service': intent['sub_intent'], 'attribute': intent['slots'].get('attribute', ''), 'value': intent['slots'].get('value', ''), } raw = json.dumps(key_data, sort_keys=True) return 'idem:' + hashlib.sha256(raw.encode()).hexdigest()[:16] async def execute_with_idempotency(user_id, intent, ha_mcp_client, dedup_window_sec=30): key = make_idempotency_key(user_id, intent) cached = await redis.get(key) if cached: return json.loads(cached) # 直接返回首次结果，不重复执行 result = await ha_mcp_client.call_service(intent) await redis.setex(key, dedup_window_sec, json.dumps(result)) return result

## 14.2 高风险指令二次确认

部分指令（门锁、安防、备份恢复）在执行前需用户二次确认，通过 TTS 播报并等待确认信号：

| 指令类型 | 风险等级 | 确认方式 | 超时处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门锁开锁 (lock.unlock) | P0 最高 | TTS 说出门名 + 等待 10s 口头确认 | 10s 内无确认 → 自动策略取消 |
| 安防布防/撤防 | P0 最高 | TTS + 等待 10s | 10s 内无确认 → 取消 |
| ha_restore_backup | 高 | TTS + 等待 15s + 需说出备份日期 | 15s 内无确认 → 取消 |
| ha_delete_automation | 中 | 单次 TTS 提示 | 3s 内无取消可直接执行 |
| 普通设备控制 | — | 无需确认 | — |

## 14.3 重试策略

| 场景 | 重试次数 | 退避策略 | 最终降级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ha-mcp HTTP 超时 | 3 次 | 50ms / 150ms / 500ms 指数退避 | TTS 告知失败，入难例队列 |
| ha-mcp 实体未找到 | 1 次 | ha_search_entities 重新模糊搜索 | TTS 询问用户确认设备名 |
| HA 服务调用失败 | 2 次 | 100ms / 300ms | TTS 告知失败，入难例队列 |
| Student 推理超时 | 0 次 | 直接降级规则引擎 | — |
| 幂等键过期后重试 | — 不限制 | 干净窗口外本就是全新指令 | — |

# 15. 安全策略：工具级 RBAC 与审计

## 15.1 工具级白名单（RBAC）

按用户角色定义可调用的 ha-mcp 工具白名单，而非仅依赖 ENABLED_TOOL_MODULES 全局过滤。最小权限原则：日常语音控制只需 5 个核心工具：

| 角色 | 允许工具（白名单） | 禁止工具 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户（语音控制） | ha_search_entities, ha_call_service, ha_get_entity, ha_bulk_control, ha_overview | ha_create_automation, ha_delete_*, ha_create_backup, ha_restore_backup, ha_restart |
| 家庭管理员 | 普通用户全部 + ha_create_automation, ha_update_automation, ha_create_backup | ha_restore_backup, ha_restart, ha_delete_automation（需二次确认） |
| 超级管理员 | 全部工具（82 个） | 无禁止，高风险操作需二次确认 |
| 自动化脚本 | ha_call_service, ha_get_entity（仅指定 entity_id 列表） | 全部管理类工具 |

# RBAC 执行层示例 ROLE_WHITELIST = { 'normal_user': { 'ha_search_entities', 'ha_call_service', 'ha_get_entity', 'ha_bulk_control', 'ha_overview' }, 'admin': { 'ha_search_entities', 'ha_call_service', 'ha_get_entity', 'ha_bulk_control', 'ha_overview', 'ha_create_automation', 'ha_update_automation', 'ha_create_backup' } } async def guarded_call(tool_name, params, user_role): allowed = ROLE_WHITELIST.get(user_role, set()) if tool_name not in allowed: audit_log('BLOCKED', tool_name, user_role, params) return {'error': 'permission_denied', 'tool': tool_name} return await ha_mcp.call(tool_name, params)

## 15.2 审计日志字段规范

每条 ha-mcp 工具调用必须写入审计日志，字段规范如下（存储于本地 append-only 文件，定期轮转）：

| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | ISO 8601 | UTC 时间戳 | 2025-04-01T10:23:45.123Z |
| user_id | 字符串 | 用户标识（脱敏） | usr_a3f9 |
| session_id | 字符串 | 会话 ID | sess_b7c2 |
| tool_name | 字符串 | 调用的 ha-mcp 工具 | ha_call_service |
| entity_id | 字符串 | 目标实体 | light.living_room_main |
| service | 字符串 | 调用的 HA 服务 | light.turn_on |
| params_hash | SHA256 前 8 位 | 参数哈希（不存原值） | a3f9b2c1 |
| nlu_intent | 字符串 | NLU 解析的意图 | CONTROL/adjust_brightness |
| nlu_confidence | 浮点 | NLU 置信度 | 0.94 |
| result | 枚举 | success / failure / blocked | success |
| latency_ms | 整数 | 本次调用延迟 | 312 |
| idempotency_key | 字符串 | 幂等键 | idem:a3f9b2c1d4e5 |

高风险操作（P0 级别）须额外记录：用户口头确认内容（ASR 文本）、确认等待时长、是否在去重窗口内（is_deduplicated 字段）。

## 15.3 本地化声明范本

对外口径（可直接引用） 运行时隐私保障：用户语音指令在本地 ASR 转写、本地 NLU 推理、本地 ha-mcp 执行，全链路不离开家庭局域网，Anthropic / OpenAI 等云端服务在运行时不参与任何推理。 训练时数据处理：模型训练所需的 Teacher 重标注数据在传输前经过充分去标识化处理（移除设备名、用户昵称、地理位置等个人信息），仅保留抽象语义文本。该步骤为可选异步操作，用户可选择完全关闭外部 Teacher 调用（接受模型精度缓慢下降）。 审计与透明度：全部设备控制指令写入本地审计日志，用户可随时查阅、导出或删除。

# 16. 评测防泄漏与上线门禁

## 16.1 测试集管理规范

合成数据与线上难例混入训练集后，若不严格管理测试集，会导致评测虚高——模型实际上在变相见过测试题。必须遵守以下规则：

测试集铁律 固定测试集（Held-out Set）：在项目启动时一次性划分 1,000 条人工标注数据作为固定测试集，之后永远不更新、不扩充、不替换。 数据隔离：Teacher 合成数据、线上难例、增量蒸馏数据只能进入训练集和验证集，绝对不能混入固定测试集。 去重检查：每次训练前，用 MinHash LSH 对新数据与固定测试集做相似度检测，相似度 > 0.85 的样本从训练集中移除。 测试集代表性：1,000 条样本按意图分层采样（每意图 ≥ 20 条），覆盖长尾场景（多轮、省略、方言）。

## 16.2 上线门禁（Release Gate）

| 门禁项 | 检查内容 | 通过标准 | 失败处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回归测试 | 固定测试集 Intent Acc + Slot F1 | 均不低于当前线上版本 | 阻断发布，告警 |
| Shadow 测试 | 新模型与线上模型并行运行 1 小时，比对输出差异 | 差异率 < 5% | 阻断发布，人工审查差异样本 |
| 幂等性测试 | 重复发送 100 条指令两次，验证去重效果 | 100% 被去重窗口拦截 | 阻断发布 |
| JSON 合法率 | 兜底路输出 500 条的 JSON 解析成功率 | = 100%（Grammar 保证） | 阻断发布 |
| A/B 流量测试 | 灰度 5% 流量对比 Task Success Rate | 不低于基线 - 1% | 阻断发布 |
| ha-mcp 集成测试 | 覆盖 5 类意图的端到端设备执行 | 执行成功率 > 98% | 阻断发布 |
| 审计日志完整性 | 抽查 100 条调用日志字段完整性 | 缺字段率 = 0% | 阻断发布 |

## 16.3 Shadow 测试实现

async def shadow_test(new_model, online_model, test_utterances): diffs = [] for utt in test_utterances: r_new = await new_model.predict(utt) r_online = await online_model.predict(utt) if r_new['intent'] != r_online['intent']: diffs.append({ 'utterance': utt, 'new_intent': r_new['intent'], 'online_intent': r_online['intent'], 'new_conf': r_new['confidence'], 'online_conf': r_online['confidence'], }) diff_rate = len(diffs) / len(test_utterances) if diff_rate > 0.05: raise ReleaseBlockedError( f'Shadow diff rate {diff_rate:.1%} > 5% threshold', samples=diffs[:10] # 返回前 10 个差异样本供人工审查 ) return diff_rate

## 16.4 MinHash 去重实现

from datasketch import MinHash, MinHashLSH class DataLeakDetector: def __init__(self, test_set, threshold=0.85, num_perm=128): self.lsh = MinHashLSH(threshold=threshold, num_perm=num_perm) for i, text in enumerate(test_set): m = MinHash(num_perm=num_perm) for word in text.split(): m.update(word.encode()) self.lsh.insert(f'test_{i}', m) def is_contaminated(self, train_text: str) -> bool: m = MinHash(num_perm=128) for word in train_text.split(): m.update(word.encode()) return len(self.lsh.query(m)) > 0 def filter_training_data(self, train_data: list) -> list: clean = [d for d in train_data if not self.is_contaminated(d['utterance'])] removed = len(train_data) - len(clean) print(f'移除 {removed} 条潜在测试集泄漏样本') return clean

# 附录 A · ha-mcp 核心工具速查表

| 工具名 | 类别 | 关键参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ha_search_entities | 搜索 | query, domain, limit | 模糊搜索实体（三级策略） |
| ha_get_all_entities | 搜索 | domain, area | 获取全量实体列表 |
| ha_deep_search | 搜索 | query, search_type | 在自动化/脚本内部搜索 |
| ha_overview | 搜索 | — | 获取 HA 系统全局概览 |
| ha_call_service | 服务控制 | domain, service, entity_id, ... | 通用服务调用（最核心工具） |
| ha_bulk_control | 服务控制 | entity_ids, service | 批量控制 + WebSocket 验证 |
| ha_get_entity | 实体 | entity_id | 获取单个实体状态 |
| ha_enable_entity | 实体 | entity_id, enabled | 启用/禁用实体 |
| ha_get_history | 实体 | entity_id, hours | 获取历史状态数据 |
| ha_create_automation | 自动化 | alias, trigger, action | 创建自动化规则 |
| ha_update_automation | 自动化 | automation_id, ... | 更新已有自动化 |
| ha_delete_automation | 自动化 | automation_id | 删除自动化 |
| ha_list_areas | 区域 | — | 列出所有房间区域 |
| ha_create_backup | 备份 | — | 创建全量备份 |
| ha_restart | 系统 | — | 重启 Home Assistant（需确认） |
| ha_get_error_log | 系统 | — | 获取错误日志 |

# 附录 B · 意图-槽位-ha-mcp 完整映射

| 意图 | 必填槽位 | ha-mcp 工具 | HA 服务调用 |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROL/power | device_type | ha_call_service | light/switch.turn_on¦off |
| CONTROL/brightness | device_type, value | ha_call_service | light.turn_on(brightness_pct) |
| CONTROL/temperature | device_type, value | ha_call_service | climate.set_temperature |
| CONTROL/color | device_type, value | ha_call_service | light.turn_on(color_name) |
| QUERY/status | device_type | ha_get_entity | — (读取 state) |
| QUERY/sensor | attribute | ha_get_entity | — (sensor.*) |
| SCENE/activate | scene_name | ha_call_service | scene.turn_on |
| SCHEDULE/once | device_type, time_expr | ha_create_automation | trigger: time |
| AUTOMATION/create | condition, device_type | ha_create_automation | 自定义 trigger+action |
| SYSTEM/backup | — | ha_create_backup | — (Supervisor API) |

# 附录 C · 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| NLU | Natural Language Understanding，自然语言理解 |
| MCP | Model Context Protocol，模型上下文协议，AI 工具调用开放标准 |
| ha-mcp | Home Assistant MCP Server，开源项目，提供 82 个 HA 控制工具 |
| DST | Dialogue State Tracking，对话状态跟踪 |
| NER | Named Entity Recognition，命名实体识别 |
| BIO | Begin-Inside-Outside，序列标注格式 |
| LoRA | Low-Rank Adaptation，低秩自适应微调 |
| AWQ | Activation-aware Weight Quantization，激活感知权重量化 |
| GGUF | GPT-Generated Unified Format，llama.cpp 量化格式 |
| Grammar Sampling | 基于 GBNF 文法约束的采样，强制输出合法 JSON |
| KL 散度 | Kullback-Leibler Divergence，蒸馏损失的核心度量 |
| Student 晋升 | Student 超越主路后，标注数据反哺主路的更新机制 |
| OTA | Over-The-Air，无线空中推送（模型热更新方式） |
| Long-Lived Token | HA 长期访问令牌，用于 ha-mcp 身份认证 |
| entity_id | HA 实体唯一标识，格式为 domain.name（如 light.living_room） |
| SSE | Server-Sent Events，服务器推送事件传输协议 |
| Supervisor API | HA OS / 容器化 HA 的内部管理 API，Add-on 自动鉴权使用 |

— 文档结束 —